Jegyzőkönyv

Készült:  2014. május 19-én a Polgármesteri Hivatal tanácstermében 17 órai kezdettel megtartott Falugyűlésről

Jelen vannak: Harnóczi Sándor polgármester, Dr. Hegyes Edina alpolgármester, Kurgyis Gábor alpolgármester, Huszár Zoltán, Juhász-Vedresné Szabó Ibolya képviselők, Csupity Zoltán címzetes főjegyző

Külön meghívottak részéről megjelentek:

Rendőrkapitányság képviseletében: Madarász József kmb., f.ftörm.,

EMC Kft. képviseletében: Sarok Krisztián

Duna Asztfalt Kft. képviseletében: Tari Roland.

Lakosság részéről megjelent: 45 fő

Csupity Zoltán jegyző köszönti a megjelenteket, majd ismerteti a Falugyűlés napirendjét.

N  a  p  i  r  e  n  d

1.)   Beszámoló az elmúlt évben végzett önkormányzati munkáról

## Előadó: Harnóczi Sándor polgármester				   	(írásban mellékelve)

2.)   Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről

Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester					(tájékoztató szóban)

3.)   Egyebek

Csupity Zoltán jegyző:

- minden Falugyűlésen  megemlékezünk az elmúlt Falugyűlés óta elhalálozott állampolgárainkról, ezt követően felsoroljuk azon  kisemberkék nevét, akik az elmúlt Falugyűlés óta születtek,

- az elhalálozottak névsora: (írásban mellékelve)

Jelenlévők az elhunytak emlékére 1 perces néma felállással adóznak.

Csupity Zoltán jegyző:

- az újszülöttek névsora:  (írásban mellékelve)

- a Falugyűlés a szokott módon fog lebonyolódni, először a polgármester tartja meg beszámolóját, ezt követően az alpolgármester, valamint Tari Roland ad tájékoztatást a szennyvízberuházás helyzetéről,

- a beszámolót és tájékoztatókat követően pedig várjuk az Önök kérdéseit, hozzászólásait,

- átadom a szót Harnóczi Sándor polgármesternek beszámolója megtartására,

1.)  N a p i r e n d

# Beszámoló az elmúlt Falugyűlés óta végzett önkormányzati munkáról

Előadó: Harnóczi Sándor polgármester              	      (beszámoló írásban mellékelve)

2)  N a p i r e n d

Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről

Előadó: Kurgyis Gábor alpolgármester					(tájékoztató szóban)

Kurgyis Gábor alpolgármester:

- köszöntöm Önöket,

- mindenki előtt köztudott, hogy megkezdődött a szennyvízberuházás, a Kossuth, Arany János és József Attila utcákban megtörténtek a házi bekötő idomok behelyezése,

- EU-s pályázaton pályáztunk a beruházás támogatásának elnyerésére, összesen 1 milliárdos beruházásról van szó, melyhez 82,5 %-os támogatást nyújt az EU, a fennmaradó 17,5 %-ot kellett önerőből összerakni a lakosságnak és az érintett vállalkozásoknak,

- a beruházás a község belterületére vonatkozik,

- a megépülő mű olyan kapacitással rendelkezik, hogy a későbbiekben lehetőség van összecsatolásra más településrészekkel is,

- a szippantott szennyvíz fogadását és tisztítását is el tudja látni a telep, várhatóan csökkeni fog az üdülőtulajdonosok szippantási költsége is,

- nagyon fontos tény, hogy rendelkezünk a kivitelezési tervekkel, melyek alapján meg lehet építeni a telepet és a csatornát,

- rendelkezünk azzal az anyagi forrással, amiből meg lehet építeni az egész beruházást, és rendelkezünk kivitelezővel, akit közbeszerzési eljáráson választottunk ki,

- a kivitelező képviselőjének át fogom majd adni a szót,

- az egész beruházás költségének legnagyobb része a kivitelezésre fordított összeg, de jelentős volt a tervezés, hatósági engedélyek beszerzése is,

- a beruházás teljes költsége netto 880 millió forint, mely  a szennyvíztisztító telep építésének költségét is tartalmazza,

- a megépülő csatornahálózat és tisztító mű egy részét támogatja az EU,,

- a gerincvezeték az összes utcában meg fog épülni, a leágazások és lekötések azok, melyek a lakott és nem lakott ingatlanokat is érintik,

- a projekt vége meg van szabva,

- akár 10 helyen is folyhat egyidőben a kivitelezés, a lakosság mindenről fog kapni tájékoztatást,

- a kunfehértói csatornázás honlapján lehet olvasni a beruházásról, de a Kunfehértói Kalauzból is lehet informálódni, illetőleg a postaládákban is lehet információkat találni a közvetlen környezetükben zajló munkákról, a beruházással kapcsolatos elérhetőségekről,

- gondolom sok kérdés merült fel a házi bekötésekkel kapcsolatosan, mindent el fogunk mondani, ami érinti Önöket,

- köszönöm a figyelmet,

Tari Roland Duna-Aszfalt Kft. részéről:

- több mint 10 km gerinccsatorna, maga a bekötések hossza 4,3 km, 680 támogatott, és 95 nem támogatott bekötés lesz,

- ki fogjuk a zöldsávba vinni a csatornát, az útlezárásokat mindenképpen el fogjuk került,

- 3 db átemelő állomás fog létesülni, a mélyebb pontokról át kell emelni a szennyvizet a magasabb pontokra,

- ami nem fog tetszeni, de 4,5 m mélységben is dolgozunk, ahol már fel fog jönni a víz, lesz ahol a csövet valakinek a kapubejáróján kell áthoznunk,

- korábbi, más településen előfordultak olyan esetek, hogy a lakók rákötöttek a hálózatra, ez tilos, amíg a beruházásnak nincs vége, addig semmiképpen nem lehet a rendszerre rákötni,

- ha esetleg van olyan ingatlan, ahol a pincében van a fürdőszoba, azt feltétlenül jelezni kell, mert a tervezési fázisban nem tudtuk figyelembe venni,

- aggódni szoktak, hogy szaghatással fog járni ez a rendszer, de nem fog szaghatás lenni,

- jelen pillanatban a József Attila, Arany János, Kossuth, Kiserdő utcákban dolgozunk, és megkezdtük a Bem utcai házi bekötéseket, a munkák az Óvoda, Ady és Kossuth utcákban fog folytatódni,

- bárkinek problémája van, kéthetente lakossági fórum keretében össze szoktunk jönni, ha szükséges, de egyébként az irodában megtalálható vagyok,

- biztos, hogy a telekhatáron belül 1 m-re megyünk be 16 cm-es átméretű csővel,

Csupity Zoltán jegyző:

- köszönjük a tájékoztatást,

- átadom a szót Önöknek, tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeik,

Kérdések, hozzászólások

Fődi Dezső Rákóczi u.94.:

- a belső rákötés hogyan fog történni, Önök készítik el az ingatlanon belül az én pénzemen a vezetéket, vagy nekem kell vállalnom, hogyan fog történni?

Szabó István Hunyadi u.15.:

- ugyan az a kérdésem, mert annak idején az volt a szóbeszéd, hogy azért fizetünk többet, mert sok az idős ember, és ebbe az összegbe ez éppen belefér, hogy az akna csövére is rákössenek, én erre így emlékszem,

Burai László Petőfi u.93.:

- ebben az évben sor kerül-e arra, hogy a lakás rá legyen kötve a gerincvezetékre?

Pécsi Lászlóné Szabadság tér 12.:

- nem értettem az utolsó mondatot, ami Tari Roland mondott,

Dr. Kovács Mária Petőfi u.112.:

- a szaghatással azért nem kell számolni, mert messze van a telep? a Petőfi utcához nincs olyan messze,

- a mélyebben fekvő részeknél lehet azzal számolni, hogy a pincében feljön a talajvíz?

Taskovics Tiborné Kölcsey u.3.:

- volt róla szó, hogy minden háznak kell egy egyedi tervrajzot készíttetni, nekünk kell keresni tervezőt, vagy jön valaki, aki elkészíti a tervet?

Bakos László Bem u.2.:

- a meglévő szikkasztók tartalmával mi lesz?

- rákötés mélységénél, szélességénél mire lehet számítani?

Szucsán Jánosné Kiserdő u.14.:

- a Kiserdő u. 14-ben lakom, ebben az utcában már meg voltak a házi bekötések a páratlan oldalon, a másik oldallal mi lesz?

- a Bem utcáról van a bejáróm, de a Kiserdő utcáról szeretném bevezettetni a szennyvíz vezetéket, erre van lehetőség?

Kállay István Móra u.7.:

- hogyan értesítik a lakosságot a gyakorlatban, hogy a lakos meg tudja majd mondani, hogy hol legyen a bekötési hely, mert napközben általában az emberek nincsenek otthon?

Daczi Mihály Petőfi u. 100.:

- meg lehet-e oldani, hogy a telekhatáron kívül legyen a bekötő vezeték?

Binszkiné Sörfőző Mária Táncsics u. 24.:

- nekünk kell kiásni az ingatlanon belül a vezetéknek a helyet a szennyvízaknáig?

Virág Lajos Kócsag u.9.:

- már többször jeleztük a Jegyző úr felé a marhákat, nem lehet aludni tőlük,

- amikor most kitermelték a fát, nagyon csúnya munkát végeztek és a falu közmunkásai takarítottak utánuk, megengedhető ez a jövőben?

- így nem lehet turizmust fejleszteni, több száz marha van a tó túloldalán,

V á l a s z o k

Kurgyis Gábor:

- a házi bekötésekkel kapcsolatosan az alap szabályozás szerint a szennyvízberuházás önkormányzati beruházás, erre jár az EU támogatás, a lakásból a rákötés a telektulajdonos költségén kell, hogy megvalósuljon, ezen nem tudunk változtatni, azonban a lakosság a beruházás előkészítése során elkezdte az előtakarékoskodást, 8 éven keresztül nagyon fegyelmezetten fizette a lakás-takarékpénztárnak a hozzájárulást,

- az önerő összege egy ingatlanra 240.000,-Ft, így áll össze a beruházási teljes összeg,

- az önkormányzat a beruházás előkészítése során elindította a támogatási ráta növelési eljárást, ami arra irányult, hogy a támogatás összege növekedjen, jelenleg ez bent van elbírálás alatt, az összes visszajelzés az, hogy ez sikerrel fog járni,

- arra számítunk, hogy a támogatási ráta 82,5 %-ról 90-92 %-ra fog emelkedni,

- Önök összegyűjtötték a saját erőt, ebből lesz egy maradvány rész, így azt szeretnénk felhasználni a házi bekötések fedezésére, tehát konkrétan a válasz az, hogy Önök fogják mégiscsak kifizetni a saját bekötést, csak erre már összegyűjtötték a pénzt, mely pénzt mindenképpen a beruházásra kell költeni, vagy házi bekötésre, vagy egyéb kiadásokra,

- elkészülnek a tisztító idomok,

- egy másik kivitelező csoporttal meg fogunk egyezni, és velük kiépíttetjük a csőszakaszokat, mely minden teleknél más és más, ezek a szakaszok ki fognak épülni az akna előtti csőig, melyre tilos rákötni,

- a belső kivitelezés költsége minden bizonnyal az Önök eddig megtakarított pénzéből megvalósítható,

- az idei évben biztosan nem lesz meg a rákötés, mert a szennyvíztelepnek teljesen készen kell lennie, 6 hónapos próbaüzem is szükséges, melyben egy téli és egy nyári üzemelési időszakot kell bemutatni,

- hogy nem lesz szaghatás, arra az a garancia, hogy a Kunfehértón alkalmazandó technológia már jó néhány helyen vizsgázott, akkor lesz szakhatás, ha felborul a mikrobiológiai folyamat, vagyis tiltott anyagok kerülnek a rendszerbe, pl. olaj, növényvédőszer,

- a csatornába a csapadékvizet nem lehet beleengedni,

- minden ingatlantulajdonos rendelkezni fog szerződéssel, amely tartalmazni fogja a rendszer működésével kapcsolatos dolgokat,

- magára a szennyvíz tisztaságára nagyon szigorú előírások vannak, a Balaton vízgyűjtő területére előírt szennyvíz tisztaságát írta elő a hatóság, mert a kiszáradt tómederbe lesz beleengedve a tisztított szennyvíz,

- tervrajzot valóban készíteni kell, de nem a lakosságnak kell elkészíttetni, ez egy nagyon egyszerű vázlat lesz, mely a szerződés kötelező melléklete, nagy valószínűséggel a KUNSÁG-HALAS Kft. végzi majd ezt a munkát, aki jelenleg az ivóvizet szolgáltatja,

- a szikkasztó tartalmát eddig is a tulajdonos kezelte, ezután is az ő feladata lesz, ez a beruházásnak semmiképpen nem a része,

- a szikkasztók kitisztíttathatók, csapadékvíz tárolására alkalmasak lesznek,

- a lakók tudják, hogy az ingatlanon belül hol vannak a közművezetékek, ezért lehetőségük van megmondani, hogy hol legyen a beállás,

- nagyon-nagyon fontos, arra is van lehetőség, hogy a bekötést teljesen átfordítsuk egyik irányból a másikba, de csak olyan helyen, ahol van tervezve gerincvezeték,

- biztosan mindenkinek lesz lehetősége előadni a kérését a házi bekötéseknél,

- a Daczi úr felvetése nagyon speciális kérdés, ezt a helyszínen meg kell nézni, de úgy gondolom, hogy nem lehet közterületen a házi bekötés,

- a házi bekötések után egy későbbi időpontban fog jelentkezni egy kivitelező, aki elkészíti ingatlanon belül a vezeték kiépítését,

- azon dolgozunk, hogy az eddig befizetett pénz elég legyen a házi bekötésekre is, tehát hogy a lakosságnak semmi dolga ne legyen a bekötésekkel,

- aki már most ismer problémát a telkénél, az jelezze, mert nagyon fontosak a lejtési viszonyok, a lefelé való haladás határa az a mélység, hogy az utcai vezeték alacsonyabban legyen, mint ahol jelenleg az ingatlanon belül megy a cső,

Tari Roland:

- vannak a kapubejárók, ott keresztirányban lesz egy cső, amit elviszünk és meghosszabbítjuk, és murakővel kirakjuk a két oldalát,

- a kezdeti időszakban a talajvíz kijön az árokba, nagyobb esőnél semmiképpen nem lesz, hogy eldugítjuk az átereszt,

- a kiértesítést mindenki megkapja a postaládájába napokkal korábban a bekötés időpontjától,

- ha a másik utcában is van gerincvezeték, akkor be lehet vinni a másik utcáról is a vezetéket, ezt közösen megbeszélik a kivitelezővel, és mindketten aláírják a tervrajzon,

- a lekötéshez általában 1x1 m lesz kiásva, de lesz, ahol csak 4	0 cm, lesz ahol lejjebb kell menni, az adott szituáció dönti el,

- aki nem köt rá a hálózatra, évi 180.000,-Ft talajterhelési bírságot kell fizetnie,

Harnóczi Sándor polgármester:

- Virág Lajosnak válaszolva: az állattartásnak meg vannak a szabályai, legalább 1 km-re vannak a marhák az Ön üdülőjétől,

- vannak szabályok, melyeket be kell tartani, a fakitermelésnek meg voltak a maga szerződései, hogy mi a vállalkozó feladata, és mi az önkormányzat feladata,

- azon lehet vitatkozni, hogy mennyire volt szakszerű és szép a munka, egyenlőre leálltunk a fakitermeléssel,

- volt szó a fogadóórákról a kivitelező részéről, az iskolánál lévő szolgálati lakás lett a kivitelező irodája,

- aki nem lépett be a lakáskasszába, az 240.000,-Ft-ot fizet hozzájárulásként, aki fizette az ltp-t, az 180.000,-Ft-ot fizetett be a 8 év alatt, melyhez állami támogatást kapott,

Sarok Krisztián EMC Kft. képviseletében:

- számos információs csatornát szeretnénk működtetni,

- a honlapon számos információt összegyűjtöttünk, zöld szám is működik,

- a holnapi napon minden postaládába eljuttatunk egy tájékoztatót az elérhetőségekről, és a legfontosabb információkról,

Csupity Zoltán jegyző:

- amennyiben nincs több kérdés, észrevétel, megköszönöm Önöknek, hogy eljöttek,

- köszönöm az aktivitásukat,

- szeretnénk, ha zökkenők nélkül zajlana a beruházás, és minél kisebb konfliktusok legyenek.

K. m. f.

(: Harnóczi Sándor :)

polgármester