46/2006.(III.21.)Kt.sz.Határozat

Kunfehértói üdülőtó revitalizáció beruházási célokmánya

- Kunfehértó Község Képviselő-testülete a „Kunfehértói üdülőtó revitali-zációja”  beruházási célokmányát az alábbiak szerint fogadja el:

Beruházási  célokmány

  - A beruházó megnevezése és címe:

Kunfehértó Polgármesteri Hivatal

1.2. Az üzemeltető megnevezése és címe:

6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.

1.3. A beruházás megnevezése, jellege, a belépő többletkapacitás: Kunfehértóhoz tartozó TÓ revitalizáció

1.4. A beruházás szükségességének indokolása, célja:

Gát, Tómeder felújítása

1.5. A beruházás elhelyezése, a telepítés, területkijelölés indokai: Kunfehértó üdülőterület, a maglévő Tó revitalizá-ciója

1.6. Funkcionális igényei:

          - a gát magasításával magasabb vízszint lehetőség biztosítása mind az I-es, mind a II-es tóban,

          - gát rézsü kiképzéssel gát megerősítés,

          - partvédőmű szélesítésével szemét behordás csökkentése,

          - parkbútorok kihelyezésével strandolási körülmények javítása.

1.7. Üzemeltetési igényei:

A beruházás kapcsolódik a Tófürdőhöz, külön üzemeltetési igény nem merül fel.

1.8. Beruházás költségei anyagi-műszaki bontásban:

          - gátmagasítás, tömörítés                        21.119.120

          - mólóbontás, új móló építés,		    3.041.914

          - térkő burkolások              		  12.656.505

          - organizációs költség                               1.000.000

ép.munkák összen:                                   37.817.539

          - eszközök, berendezések                         1.770.750

          - egyéb költség                                         3.966.511

Összesen                            	            43.554.800

1.9. A beruházás költségeinek fedezete (forrásonként és évenként mér- földkő ütemezés szerint):

2006. – 40 775 926.-Ft,  ebből 21 777 400.-Ft AVOP támogatás utófinanszírozással,

2007. - 2 778 874.-Ft, önerő, hitelből teljesítve

1.10. A beruházás előkészítéséhez szükséges hatósági engedélyek:

ezek a munkálatok nem engedély kötelesek

1.11. A megvalósítás ütemezéséhez szükséges adatok:

a tervezés időtartama:    nincs tervezés

a kivitelezés időtartama: 2005. augusztus  26. - 2007. március 26.

1.12. Az üzembe helyezés tervezett időpontja:   2007. március 1.

1.13. Az üzemeltetés várható évi költségei, azok fedezetének biztosítása: A beruházás kapcsolódik a Tófürdőhöz, külön üzemeltetési igény nem merül fel.

1.14. Az előkészítés hátralévő feladatai, azok befejezésének időpontja:

az előkészítés megtörtént.

- Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a beruházás saját erő biztosítása és az utófinanszírozás miatt előreláthatóan 2006. évben 40.000.000 Ft hitelt kell felvenni.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős:    polgármester

- Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beruházási engedélyokirat célokmány alapján történő elkészíttetéséről gondoskodjon. Azt terjessze  a soron következő testületi ülés elé.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős:    polgármester

- Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beruházás engedélyokiratban szereplő összegeinek megfelelően az önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról gondoskodjon.

Határidő: 2006. április 30.

Felelős:    polgármester

ÉRTESÜLNEK: képviselők, polgármester, jegyző