Kunfehértó Község Polgármesterének

E l ő t e r j e s z t é s e

A Képviselő-testület 2017. március 29-i ülésére

Kunfehértó szennyvíztelepen keletkezett tisztított szennyvíz felhasználása tárgyban

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kunfehértói tavak vízutánpótlásának megoldása folyamatos problémát jelent az Önkormányzat számára. Szakemberekkel történt egyeztetés során kiderült, hogy lehetőség van a Kunfehértói szennyvíztelepen megtisztított víz tavakba való bevezetésére. Az így nyert vízmennyiség éves szinten jelenleg kb. 55-60.000 m3. Ez a tavakba táplált évenkénti töltővíz mennyiségének felét teszi ki. A csatornahálózatra történő folyamatos új bekötések miatt ez a mennyiség még növekedni fog a következő időszakban. Látható tehát, hogy a betáplálás kivitelezése nagyban elősegítené a tavak vízszintjének megtartását, saját erőből, további kiadások nélkül.

A projekt első szakasza az engedélyek beszerzése. Vízjogi létesítési engedélyes terv birtokában történhet meg a kivitelezés. A kivitelezést végezheti a Kunfehértó NP Kft., felelős műszaki ellenőr irányítása alatt.

Az engedélyeztetési eljárás lefolytatása két folyamatból áll. Tervezés és engedélyeztetés. A Pro-Aqua Vállalkozás (Farkas István egyéni vállalkozó) (6400 Kiskunhalas, Pozsony u. 30.) tett árajánlatot a munka elvégzésére a melléklet szerint. A teljes vállalási díj br. 1.075.500,- Ft, mely tartalmazza az igazgatás- szolgáltatási díjakat is.

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására.

Határozati  javaslat:

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonát képező Kunfehértói szennyvíztelepen keletkezett tisztított víz gazdaságos hasznosításával. Az engedélyek beszerzéséhez elfogadja a Pro-Aqua Vállakozás (Farkas István egyéni vállalkozó) (6400 Kiskunhalas, Pozsony u. 30.) melléklet szerinti ajánlatát és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződések aláírásával. Az engedélyek beszerzésének forrását 2016-os év pénzmaradványának terhére biztosítja.

Határidő:	azonnal

Felelős:	Polgármester

Értesül:           Lakatos Tamás műszaki ügyintéző

Gömzsik László pénzügyi ügyintéző

Kunfehértó, 2017. március 10.

Huszár Zoltán

polgármester

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

műszaki tervezési tevékenység ellátására

amely létrejött egyrészről a	Kunfehértó Község Önkormányzata

H-6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.sz.

számlavezető pénzintézete:	K&H Bank

számlaszáma:	10402568-25611597

adószáma:	15724997-2-03

mint megrendelő, továbbiakban:	Megrendelő

másrészről a 			Pro Aqua Vállalkozás

H-6400 Kiskunhalas, Pozsony u.30.sz.

számlavezető pénzintézete:	OTP Bank Rt. Kiskunhalas-i fiókja

számlaszáma:			11732064-20037295-00000000

adószáma:				43941649-2-23

mint megrendelő, továbbiakban 	Vállalkozó

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

1./ Szerződés tárgya:

1.1./ Megrendelő a Vállalkozót műszaki tervezési tevékenység ellátásával bízza meg az alábbi tárgykörben:

Kunfehértó Községi Szennyvíztisztító telep használtvíz

bevezetés Kunfehér-tó mederbe

vízjogi létesítési engedélyes terv elkészítése

1.2./ A feladat részletezését a jelen Vállalkozási szerződés 1.sz. mellékletének tekintendő Vállalkozási ajánlat tartalmazza.

2./ Teljesítés módja:

2.1./ Vállalkozó az 1./ fejezet alatti feladatát a Megrendelő utasításainak és érdekeinek megfelelően köteles ellátni. Teljesítésének alkalmasnak kell lenni arra, hogy az a szerződés szerinti célra rendeltetésszerűen felhasználható legyen.

2.2./ Megrendelő felhatalmazza Vállalkozót, hogy a Vállalkozási szerződés 1./ fejezete alattiak teljesítéséhez szükséges műszaki tervezési tevékenységét végezze el.

2.3./ Vállalkozó a tárgyban megjelölt munka elvégzését elvállalja és kijelenti, hogy annak teljesítésére alkalmas, illetve a szükséges minősítésekkel és jogosultságokkal rendelkezik.

3./ Teljesítés határideje:

3.1./ Vállalkozó köteles az 1./ fejezet alatti műszaki tervezési feladatot a Vállalkozási ajánlatban részletezett tartalommal és időintervallumon belül teljesíteni.

3.2./ Vállalkozó a tervezési munkát csak elfogadott Vállalkozói szerződés és hivatalos megbízás birtokában kezdheti meg.

3.3./ A teljesítés tartalma a következő:

- A Kunfehértó Községi Szennyvíztisztító telep használtvíz bevezetés Kunfehér-tó mederbe vízjogi létesítési engedélyes tervének átadása 7+2 példányban Megrendelő részére:

utolsó adatszolgáltatást követő 90. napon

4./ Teljesítés díja:

4.1./ Megrendelő a Vállalkozási Szerződés 1./ fejezetében meghatározott műszaki tervezési tevékenységért két összegben megbízási díjat fizet meg Vállalkozónak, a Vállalkozó által kiállított számla kézhezvételétől számított 8 napon belül, átutalással

4.2./ A vállalkozási díj összege:

500.000,- Ft + áfa azaz ötszázezer 00/100 forint + áfa

4.3./ A számlák benyújtása a következő ütemezés szerint esedékes:

1.részszámla:	Az engedélyezési tervdokumentáció átadása után esedékes.

Összege:	300.000,- Ft + áfa

2.részszámla:	Az engedélyezési tervdokumentáció vízjogi engedélyezési eljárásba való befogadása után esedékes.

Összege:	200.000,- Ft + áfa

4.4./ Vállalkozó a számla kiállítására a teljesítésre meghatározott dokumentumok – tervdokumentációk – átadásakor, illetve a teljesítésnek a Megbízó képviselője által történő elismerésekor jogosult.

4.5./ Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt munka ellenértéke rendelkezésre áll, illetve határidőre való teljesítés esetén a számlák kiegyenlítésének nincs akadálya.

4.6./ Amennyiben a vállalkozói díj határidőre nem kerül kifizetésre, abban az esetben a hatósághoz benyújtott tervdokumentációt a Vállalkozó jogosult az eljárásból visszavonni. Ebben az esetben a Vállalkozóval szemben elmarasztalás nem foganatosítható.

5./ Intézkedésre jogosultak:

5.1./ A Vállalkozási szerződés teljesítése során intézkedésre és a szerződés módosítás ellenjegyzésére jogosultak megnevezése:

5.11./ Megrendelő képviselője, egyben számla igazolására jogosult műszaki ellenőr:

Név:  	Huszár Zoltán polgármester

Cím: 	Kunfehértó Község Önkormányzata

H-6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.sz.

Telefon:	77 / 507 – 100

Mobil:	… / ….. – … – …

E-mail:	kunfehertph@gmail.com

5.12./ Vállalkozó képviselője

Név:	Farkas István vállalkozó

Cím:	Pro Aqua Vállalkozás;

H-6400 Kiskunhalas, Pozsony u.30.sz.

H-6401 Kiskunhalas, Pf.: 174.

Mobil:	20 / 926 – 78 – 35

E-mail: 	farkasaqua@farkasaqua.hu

5.2./ Felek jelen szerződésükkel kapcsolatban felmerülő vitáikat – amely a szerződés megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik – békés tárgyaláson kívánják rendezni. Amennyiben ez eredményre nem vezetne, úgy elfogadják a Bács-Kiskun megyei Bíróság illetékességét.

5.3./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízásra vonatkozó rendelkezései, valamint egyéb jogszabályok az irányadók.

5.4./ Szerződő felek a jelen szerződést és mellékletét, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg, illetve cégszerűen aláírták és aláírásukkal a szerződés átvételét elismerték.

| Kiskunhalas, | 2017. április 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vállalkozó |  |
| Kunfehértó, | 2017. április 1. |  |  |  |
|  |  |  | Megrendelő |  |

P.ü. ellenjegyzem

PRO AQUA Vállalkozás

KISKUNHALAS

H-6400 Pozsony u. 30.

H-6401 Pf.: 174.

E-mail: farkasaqua@farkasaqua.hu							     VT.759.2

1.0 változat

# VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

műszaki bonyolítási tevékenység ellátására

amely létrejött egyrészről a	Kunfehértó Község Önkormányzata

H-6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.sz.

számlavezető pénzintézete:	K&H Bank

számlaszáma:	10402568-25611597

adószáma:	15724997-2-03

mint megrendelő, továbbiakban:	Megrendelő

másrészről a 			Pro Aqua Vállalkozás

H-6400 Kiskunhalas, Pozsony u.30.sz.

számlavezető pénzintézete:	OTP Bank Rt. Kiskunhalas-i fiókja

számlaszáma:			11732064-20037295-00000000

adószáma:				43941649-2-23

mint megrendelő, továbbiakban 	Vállalkozó

között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:

1./ Szerződés tárgya:

1.1./ Megrendelő a Vállalkozót műszaki engedélyeztetés bonyolítási tevékenység ellátásával bízza meg az alábbi tárgykörben:

Kunfehértó Községi Szennyvíztisztító telep használtvíz

bevezetés Kunfehér-tó mederbe

vízjogi létesítési engedélyeztetés hatósági bonyolítása

1.2./ A feladat részletezését a jelen Vállalkozási szerződés 1.sz. mellékletének tekintendő Vállalkozási ajánlat tartalmazza.

2./ Teljesítés módja:

2.1./ Vállalkozó az 1./ fejezet alatti feladatát a Megrendelő utasításainak és érdekeinek megfelelően köteles ellátni. Teljesítésének alkalmasnak kell lenni arra, hogy az a szerződés szerinti célra rendeltetésszerűen felhasználható legyen.

2.2./ Megrendelő felhatalmazza Vállalkozót, hogy a Vállalkozási szerződés 1./ fejezete alattiak teljesítéséhez szükséges műszaki engedélyeztetés bonyolítási tevékenységét végezze el, és nevében az érintett hatóságoknál járjon el.

2.3./ Vállalkozó a tárgyban megjelölt munka elvégzését elvállalja és kijelenti, hogy annak teljesítésére alkalmas, illetve a szükséges minősítésekkel és jogosultságokkal rendelkezik.

3./ Teljesítés határideje:

3.1./ Vállalkozó köteles az 1./ fejezet alatti műszaki engedélyeztetés bonyolítási feladatot a Vállalkozási ajánlatban részletezett tartalommal és időintervallumon belül teljesíteni.

3.2./ Vállalkozó a bonyolítási munkát csak elfogadott Vállalkozói szerződés és hivatalos megbízás birtokában kezdheti meg.

3.3./ A teljesítés tartalma a következő:

- A Kunfehértó Községi Szennyvíztisztító telep használtvíz bevezetés Kunfehér-tó mederbe vízjogi létesítési engedély beszerzése:

szerződés átvételét követő 90. napon

3.4./ A vízjogi üzemeltetési engedély kiadása a jogszabályi előírásoktól és az eljáró hatóságok belső rendjétől függ, így annak teljesítési idejéért a tervező számon nem kérhető.

4./ Teljesítés díja:

4.1./ Megrendelő a Vállalkozási Szerződés 1./ fejezetében meghatározott műszaki engedélyeztetés bonyolítási tevékenységért egy összegben megbízási díjat fizet meg Vállalkozónak, a Vállalkozó által kiállított számla kézhezvételétől számított 8 napon belül, átutalással

4.2./ A vállalkozási díj összege:

100.000,- Ft + áfa azaz egyszázezer 00/100 forint + áfa

4.3./ Az igazgatási-szolgáltatási díjat, szakértői díjat és minden a jelen engedélyeztetéssel összefüggésben kiszabásra kerülő díjat, illetéket a Megrendelő fizet meg.

4.4./ A számla benyújtása a vízjogi létesítési engedély kiadása után esedékes.

4.5./ Vállalkozó a számla kiállítására a teljesítésre meghatározott dokumentum – vízjogi engedély – átadásakor, illetve a teljesítésnek a Megbízó képviselője által történő elismerésekor jogosult.

4.6./ Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelt munka ellenértéke rendelkezésre áll, illetve határidőre való teljesítés esetén a számla kiegyenlítésének nincs akadálya.

5./ Intézkedésre jogosultak:

5.1./ A Vállalkozási szerződés teljesítése során intézkedésre és a szerződés módosítás ellenjegyzésére jogosultak megnevezése:

5.11./ Megrendelő képviselője, egyben számla igazolására jogosult műszaki ellenőr:

Név:  	Huszár Zoltán polgármester

Cím: 	Kunfehértó Község Önkormányzata,

H-6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.sz.

Telefon:	77 / 507 – 100

Mobil:	… / ….. – … – …

E-mail:	kunfehertoph@gmail.com

5.12./ Vállalkozó képviselője

Név:	Farkas István vállalkozó

Cím:	Pro Aqua Vállalkozás;

H-6400 Kiskunhalas, Pozsony u.30.sz.

H-6401 Kiskunhalas, Pf.: 174.

Tel.:	77 / 421 – 227

Mobil:	20 / 926 – 78 – 35

E-mail: 	fakasaqua@farkasaqua.hu

5.2./ Felek jelen szerződésükkel kapcsolatban felmerülő vitáikat – amely a szerződés megszegésével, megszünésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik – békés tárgyaláson kívánják rendezni. Amennyiben ez eredményre nem vezetne, úgy elfogadják a Bács-Kiskun megyei Bíróság illetékességét.

5.3./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízásra vonatkozó rendelkezései, valamint egyéb jogszabályok az irányadók.

5.4./ Szerződő felek a jelen szerződést és mellékletét, mint akaratukkal mindenben megegyezőt saját kezűleg, illetve cégszerűen aláírták és aláírásukkal a szerződés átvételét elismerték.

| Kiskunhalas, | 2017. április 1. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vállalkozó |  |
| Kunfehértó, | 2017. április 1. |  |  |  |
|  |  |  | Megrendelő |  |

P.ü. ellenjegyzem